|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Tugas | Durasi  (hari) | Tarif Pekerja (Perhari) | Jumlah Pekerja | Total Per Tugas |
| 1 | Analisis kebutuhan aplikasi | 14 | Rp. 500.000,00 | 1 | Rp  7.000.000,00 |
| 2 | Perancangan tampilan antarmuka | 7 | Rp. 300.000,00 | 2 | Rp  4.200.000,00 |
| 3 | Perancangan UML | 30 | Rp. 1.400.000 | 3 | Rp. 126.000.000,00 |
| 4 | Testing | 7 | Rp. 300.000,00 | 2 | Rp. 4.200.000,00 |
| Total | | | | | Rp. 141.400.000,00 |

Rincian Biaya Lain-lain

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Aplikasi Sofware | Harga / Bulan | Wktu Penggunaan  (Bulan) | Total |
| 1 | Microsoft office | Rp 250.000,00 | 10 | Rp 2.500.000,00 |
| 2 | Android studio | Rp - | 10 | Rp - |
| 4 | Web Hosting & Domain | Rp 1.500.000,00 | 12 | Rp 18.000.000,00 |
| Total | | | | Rp 20.500.000,00 |